# LOG-001 – Bitácora Técnica del Proyecto

Proyecto: Mercado Central AI
Versión: 1.1
Estado: Documento Vivo

## 1. Objetivo

Registrar cronológicamente las actividades técnicas, decisiones, incidencias, pruebas y resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

## 2. Formato de Registro

| Fecha | Sprint | Actividad | Resultado | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25/06/2026 | Sprint 1 | Definición de arquitectura documental | Aprobada | ✔ | Estructura inicial del proyecto. |
| 27/06/2026 | Sprint 2 | Diseño de Blueprint y matriz documental | Aprobado | ✔ | Metodología definida. |
| 29/06/2026 | Sprint 3 | Configuración del entorno Python | Completado | ✔ | Python 3.14, .venv y dependencias instaladas. |
| 30/06/2026 | Sprint 3 | Implementación de settings.py | Completado | ✔ | Rutas centralizadas. |
| 30/06/2026 | Sprint 3 | Implementación de loader.py | Completado | ✔ | Carga de PDF mediante PyPDFLoader. |
| 30/06/2026 | Sprint 3 | Prueba del Document Loader | Aprobada | ✔ | 4 PDF detectados y 124 objetos Document generados. |

## 3. Incidencias Relevantes

Conflictos iniciales con versiones de Python y entorno virtual.

Problemas de importación del paquete src.

Rutas de la Base de Conocimiento corregidas mediante settings.py.

Validación exitosa del flujo de carga de documentos.

## 4. Lecciones Aprendidas

Centralizar la configuración evita errores de rutas.

Ejecutar pruebas con 'python -m' facilita la resolución de imports.

Documentar cada iteración simplifica la trazabilidad.

## 5. Próximos Hitos

RF-002: Implementación del Splitter.

Generación de chunks.

Embeddings.

Vector Store FAISS.

Integración con Gemini.

## 6. Documentos Relacionados

DOC-013

SDS-001

MTR-001

INST-001

ADR-001