ROADMAP DEL PROYECTO

Mercado Central AI

Código: ROADMAP-001
Versión: 2.0
Estado: Activo
Proyecto: Mercado Central AI
Última actualización: 02/07/2026

1. Objetivo

Definir la planificación estratégica del desarrollo del proyecto Mercado Central AI, mostrando la evolución funcional del agente desde su concepción hasta la versión final.

El Roadmap constituye la planificación oficial del proyecto y sirve como guía para la ejecución de Sprints, Hitos y Releases.

2. Estado general del proyecto

| Indicador | Estado |
| --- | --- |
| Proyecto | 🟢 Activo |
| Arquitectura | ✅ Aprobada |
| Documentación | ✅ Consolidada |
| Hito 1 | ✅ Finalizado |
| Sprint actual | Preparación Sprint 4 |
| Próxima Release | v0.2.0 |

3. Metodología de desarrollo

El proyecto sigue una metodología incremental basada en hitos funcionales.

Cada Hito se desarrolla siguiendo el siguiente ciclo:

Planificación
        │
        ▼
SDS
        │
        ▼
Implementación
        │
        ▼
Pruebas
        │
        ▼
Documentación
        │
        ▼
Git
        │
        ▼
Release

Esta metodología garantiza que cada funcionalidad sea completamente documentada, validada y versionada antes de iniciar el siguiente desarrollo.

4. Roadmap General

FASE 1 — Fundación del Proyecto

Estado: ✅ Completada

Sprint 1

- Definición del Challenge.

- Selección del caso de uso.

- Definición del alcance.

Sprint 2

- Arquitectura general.

- Blueprint Maestro.

- Diseño documental.

Sprint 3

Hito 1

Document Loader

Estado:

✅ Finalizado

Resultados:

- Loader implementado.

- Lectura de PDF.

- Configuración del proyecto.

- Validación técnica.

- Auditoría Arquitectónica.

Release asociada:

v0.1.1

FASE 2 — Plataforma de Conocimiento (RAG)

Estado: 🟡 En preparación

Sprint 4

Hito 2

Text Splitter

Objetivo:

Dividir documentos en fragmentos optimizados para recuperación de información.

Entregables:

- SDS-002

- splitter.py

- pruebas

- documentación

- release

Estado:

🔜 Próximo desarrollo.

Sprint 5

Hito 3

Metadata

Objetivo:

Extracción y administración de metadatos.

Estado:

Pendiente.

Sprint 6

Hito 4

Embeddings

Objetivo:

Generación de vectores utilizando Gemini.

Estado:

Pendiente.

Sprint 7

Hito 5

Vector Store

Objetivo:

Persistencia del índice vectorial.

Estado:

Pendiente.

Sprint 8

Hito 6

Retriever

Objetivo:

Recuperación inteligente de contexto.

Estado:

Pendiente.

Sprint 9

Hito 7

Context Builder

Objetivo:

Construcción automática del contexto enviado al LLM.

Estado:

Pendiente.

FASE 3 — Inteligencia del Agente

Estado: ⚪ Pendiente

Incluye:

- Decision Engine.

- Conversation Engine.

- Prompt Manager.

- Memory Manager.

FASE 4 — Herramientas del Agente

Estado: ⚪ Pendiente

Incluye:

- FAQ Tool.

- Inventory Tool.

- Supplier Tool.

- Branch Tool.

FASE 5 — Interfaz y Experiencia de Usuario

Estado: ⚪ Pendiente

Incluye:

- Streamlit.

- Historial.

- Feedback.

- Dashboard.

FASE 6 — Calidad y Producción

Estado: ⚪ Pendiente

Incluye:

- Optimización.

- Seguridad.

- Logging.

- Documentación final.

- Release v1.0.0.

5. Releases previstas

| Release | Estado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| v0.1.1 | ✅ Publicada | Document Loader |
| v0.2.0 | 🔜 Planeada | Text Splitter |
| v0.3.0 | Planeada | Metadata |
| v0.4.0 | Planeada | Embeddings |
| v0.5.0 | Planeada | Vector Store |
| v0.6.0 | Planeada | Retriever |
| v0.7.0 | Planeada | Context Builder |
| v1.0.0 | Objetivo | Agente funcional completo |

6. Riesgos del Roadmap

Los siguientes elementos podrían modificar la planificación:

- Cambios en modelos Gemini.

- Cambios en LangChain.

- Cambios en librerías externas.

- Requerimientos adicionales del Challenge.

7. Estado actual

██████████████████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

FASE 1              ✅ 100%

FASE 2              🟡 0%

FASE 3              ⚪ 0%

FASE 4              ⚪ 0%

FASE 5              ⚪ 0%

FASE 6              ⚪ 0%

Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Roadmap inicial del proyecto. |
| 2.0 | 02/07/2026 | Reestructuración completa tras la Auditoría Arquitectónica y cierre del Hito 1. |