MTR-001 – Matriz de Trazabilidad

Código: MTR-001
Versión: 2.0
Estado: Activo
Proyecto: Mercado Central AI

1. Objetivo

Establecer la trazabilidad entre los módulos funcionales del proyecto, los requisitos asociados, los documentos de diseño, la implementación, las pruebas y las releases.

La matriz permite verificar que cada requisito tenga:

- documentación;

- diseño;

- implementación;

- validación;

- seguimiento.

Con ello se garantiza la consistencia entre la planificación y la implementación del proyecto.

2. Alcance

La matriz cubre todo el ciclo de vida del proyecto:

Requisito
      ↓
Diseño (SDS)
      ↓
Código
      ↓
Pruebas
      ↓
Release

Cada nuevo módulo deberá incorporarse a esta matriz antes de considerarse finalizado.

3. Metodología

La trazabilidad oficial del proyecto sigue la siguiente estructura:

Sprint
      ↓
Hito
      ↓
Requisito
      ↓
SDS
      ↓
Código
      ↓
Pruebas
      ↓
Release

Esta metodología fue aprobada durante la Auditoría Arquitectónica (DOC-014).

4. Matriz de trazabilidad

La siguiente matriz establece la relación entre cada módulo funcional del proyecto, los requisitos asociados, la documentación técnica, la implementación, las pruebas y la release correspondiente.

| Módulo | Sprint | Hito | RF | SDS | Código | Validación | Release | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Document Loader | Sprint 3 | Hito 1 | RF-001 | SDS-001 | loader.py | check_loader.py | v0.1.1 | ✅ |
| Text Splitter | Sprint 4 | Hito 2 | RF-002 | SDS-002 | splitter.py | test_splitter.py | v0.2.0 | ✅ |
| Metadata Manager | Sprint 5 | Hito 3 | RF-003 | SDS-003 | metadata.py | test_metadata.py | v0.3.0 | ⏳ |
| Embeddings Engine | Sprint 6 | Hito 4 | RF-004 | SDS-004 | embeddings.py | test_embeddings.py | v0.4.0 | ⏳ |
| Vector Store | Sprint 7 | Hito 5 | RF-005 | SDS-005 | vector_store.py | test_vector_store.py | v0.5.0 | ⏳ |
| Retriever | Sprint 8 | Hito 6 | RF-006 | SDS-006 | retriever.py | test_retriever.py | v0.6.0 | ⏳ |
| Context Builder | Sprint 9 | Hito 7 | RF-007 | SDS-007 | context_builder.py | test_context_builder.py | v0.7.0 | ⏳ |
| Decision Engine | Sprint 10 | Hito 8 | RF-008 | SDS-008 | decision_engine.py | test_decision_engine.py | v0.8.0 | ⏳ |
| Tools | Sprint 11 | Hito 9 | RF-009 | SDS-009 | tools/*.py | test_tools.py | v0.9.0 | ⏳ |
| Interfaz Streamlit | Sprint 12 | Hito 10 | RF-010 | SDS-010 | app.py | test_ui.py | v1.0.0 | ⏳ |

5. Estado actual

Módulos implementados

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| Loader | ✅ Implementado |
| Text Splitter | ✅ Implementado |
| Metadata | ⏳ Pendiente |
| Embeddings | ⏳ Pendiente |
| Vector Store | ⏳ Pendiente |
| Retriever | ⏳ Pendiente |
| Context Builder | ⏳ Pendiente |
| Decision Engine | ⏳ Pendiente |
| Tools | ⏳ Pendiente |
| Streamlit | ⏳ Pendiente |

6. Validaciones oficiales

Durante el proyecto se utilizarán los siguientes mecanismos de validación.

Configuración

python -m temp.check_settings

Document Loader

python -m temp.check_loader

Resultado:

- Configuración validada.

- Loader validado.

- Arquitectura aprobada.

Pruebas futuras

Cada módulo deberá incorporar su propio script de validación o conjunto de pruebas automatizadas.

Ejemplo:

test_splitter.py
test_embeddings.py
test_retriever.py

7. Reglas de trazabilidad

Para considerar un requisito como completado, deberá cumplir obligatoriamente con los siguientes criterios:

- SDS aprobado.

- Código implementado.

- Pruebas ejecutadas.

- Documentación actualizada.

- Commit realizado.

- Release publicada.

Si alguno de estos elementos falta, el requisito permanecerá en estado En desarrollo.

8. Relación documental

La Matriz de Trazabilidad se relaciona directamente con:

| Documento | Propósito |
| --- | --- |
| ROADMAP | Planificación del proyecto |
| LOG | Registro cronológico |
| SDS | Diseño técnico de cada módulo |
| HANDBOOK | Metodología del proyecto |
| DOC-014 | Auditoría Arquitectónica |

9. Estado del proyecto

RF-001  ██████████ 100%

RF-002  ░░░░░░░░░░   0%

RF-003  ░░░░░░░░░░   0%

RF-004  ░░░░░░░░░░   0%

...

Control de versiones

| Versión | Fecha | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Junio 2026 | Matriz inicial del proyecto. |
| 2.0 | 02/07/2026 | Reestructuración completa tras la Auditoría Arquitectónica y adopción de la metodología Sprint → Hito → Release. |