# MTR-001 – Matriz de Trazabilidad

Proyecto: Mercado Central AI
Versión: 1.2
Estado: Vigente

## 1. Objetivo

Mantener la trazabilidad entre los requisitos funcionales, los documentos de diseño, el código fuente y las pruebas del proyecto.

## 2. Matriz de Trazabilidad

| ID | Requisito | Documento | Código | Prueba | Estado | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-001 | Cargar documentos PDF oficiales | DOC-013 SDS-001 | src/knowledge/loader.py | tests/test_loader.py | IMPLEMENTADO | 4 PDF cargados / 124 Document |
| RF-002 | Dividir documentos en chunks | DOC-014 (pend.) | src/knowledge/splitter.py | tests/test_splitter.py | PENDIENTE | Sprint siguiente |
| RF-003 | Generar embeddings | DOC-015 (pend.) | src/knowledge/embeddings.py | tests/test_embeddings.py | PENDIENTE | No iniciado |
| RF-004 | Crear Vector Store | DOC-016 (pend.) | src/knowledge/vector_store.py | tests/test_vector_store.py | PENDIENTE | No iniciado |
| RF-005 | Implementar Retriever | DOC-017 (pend.) | src/knowledge/retriever.py | tests/test_retriever.py | PENDIENTE | No iniciado |
| RF-006 | Integrar Gemini | DOC-018 (pend.) | src/llm/ | tests/test_llm.py | PENDIENTE | No iniciado |

## 3. Evidencia del RF-001

Resultado validado durante las pruebas:
• Carpeta localizada correctamente.
• 4 archivos PDF detectados.
• 124 objetos Document generados mediante PyPDFLoader.
• Estado: APROBADO.

## 4. Documentos relacionados

DOC-013 – Document Loader

SDS-001 – Software Design Specification

INST-001 – Instalación y Configuración del Entorno

ADR-001 – Gestión de Dependencias

LOG-001 – Bitácora Técnica

## 5. Próxima actualización

La siguiente actualización de esta matriz se realizará al implementar el módulo Splitter (RF-002).